АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАЛЬМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2013г.№ 49

с.Тальменка

Об организации пропуска

паводковых вод на территории

Тальменского сельсовета в 2013 году

В соответствии с п.п.7 п.1 ст 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ, для предупреждения чрезвычайных ситуаций, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком и обеспечения защиты населения и объектов экономики от весеннего паводка на территории Тальменского сельсовета в 2013 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать противопаводковую комиссию

2. До 25 марта организовать очистку крыш от снега, расчистку внутридворовых проездов, подъезды к зданиям и сооружениям.

3. Принять меры по своевременному вывозу твердых бытовых отходов и откачки выгребных ям.

4. Уточнить и откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями.

5. Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных  работ, порядок оповещения и сбора.

6. Утвердить план мероприятий по пропуску талых вод и предотвращению ущерба от весеннего паводка  2013 года.

7. Провести проверку готовности техники для выполнения противопаводковых мероприятий.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Тальменского сельсовета                                                                   А.А.Койнов

Приложение №1

к постановлению

от 20.03.2013 № 49

Состав противопаводковой комиссии Тальменского сельсовета

А.А.Койнов -  Глава Тальменского сельсовета, председатель комиссии.

Л.А.Кетова - директор МУП ЖКХ «Тальменка», заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

А.П. Сюбар – директор ОАО БП «Алмаз»

С.В. Селезнева – староста п. Барабка

Н.А. Кадникова – староста с. Елбаши

В.А. Котенев – директор школы д.Калиновка

Приложение №2

к постановлению

от 20.03.2013 № 49

ПЛАН

мероприятий по пропуску талых вод весеннего паводка 2013 года

| № п/п | мероприятия | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли зданий, сооружений, внутридомовых проездов | до 25.03.2013 | Л.А.Кетова директор МУП ЖКХ «Тальменка» |
| 2 | Проверка готовности технических средств на время паводка | до 25.03.2013 | А.А.Дугалев Гл. инженер ЖКХ «Тальменка» |
| 3 | Благоустройство территории(очистка дорог и стоков воды от снега) | до 01.04.2013 | Л.А.Кетова директор МУП ЖКХ «Тальменка» П.Н.Кашубин Мастер МУП ЖКХ «Тальменка» А.А.Дугалев Гл.инженер МУП ЖКХ «Тальменка» |
| 4 | Организация дежурств аварийной техники на время паводка | в период весеннего паводка | Л.А.Кетова директор МУП ЖКХ «Тальменка» |
| 5 | Создание запасов ГСМ для заправки техники на период паводка | до 25.03.2013 | Л.А.Кетова директор МУП ЖКХ «Тальменка» |
| 6 | Информирование о гидрологической обстановке населения и КЧС района | в период весеннего паводка | Е.А.Захарова Специалист администрации |