СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

очередной сорок девятой  сессии

24.03.2014                                                                                                       № 171

с. Тальменка

Отчет о работе МУП «ЖКХ с.Тальменка»

по подготовке к весеннему паводку 2014 года

Заслушав отчет директора МУП « ЖКХ с.Тальменка» о работе по подготовке к весеннему паводку 2014 года, Совет депутатов Тальменского сельсовета

РЕШИЛ:

- Отчет о работе МУП « ЖКХ с.Тальменка» по подготовке к весеннему паводку 2014 года принять (отчет прилагается).

Глава Тальменского сельсовета                                                                    А.А.Койнов

Председатель Совета депутатов                                                                   В.В.Дуликов

« У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директор  МУП

«ЖКХ с. Тальменка»

__________И.А.Кель

«__»_________2014 г

Г Р А Ф И К

Выполнения мероприятий по водоотведению весенне-талых вод в с.Тальменка

| № п/п | Мероприятия по выполнению работ на водоотведение в с. Тальменка | Объем выполняемых работ м. куб. | сроки выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбрасывание снега с крыш домов № 23,27 по ул.Ленина | 50 | 14.03.2014 | Векшин П.В.мастер |
| 2. | Очистка проездов у домов по ул.Ленина № 28- 30;32-34;21-23-25;27-29-31;33;28-30;32-34; | 200 | 14.03.2014 По 17.03.2014 | Векшин П.В.мастер |
| 3. | На въезде в с. Тальменка направить пропуск весенне- талых вод через сбросную трубу. | 100 | 17.03.2014 | Векшин П.В. мастер |
| 4. | Отведение с полей весенне-талых вод и направить к сбросной трубе | 200 | 17.03.2014 | Векшин П.В. мастер |
| 5. | По ул. Ленина направить талые воды через сбросные трубы и лотки освобождая проезды к домам. | 200 | 18.03.2014 | Векшин П.В. мастер |
| 6. | В промежутках ул.Октябрьская и ул. Рабочая по высоковольтной линии направить весенне-талые воды от подстанции. | 100 | 19.03.2014 | Векшин П.В мастер |
| 7. | По ул.Школьная и ул.Молодежная по высоковольтной линии направить сток весенне-талых вод вниз. | 200 | 20.03.2014 | Векшин П.В. мастер |
| 8. | По ул.Кооперативная направить весенне-талые воды в низ | 100 | 20.03.2014 | Векшин П.В. мастер |
| 9. | Пропуск весенне-талой воды по ул.Федорова и ул.Сенина. | 150 | 20.03.2014 | Векшин П.В. мастер |
| 10. | Пропуск весенне-талой воды в с. Тальменка по ул.Советская | 100 | 21.03.2014 | Векшин П.В. мастер |
| 11. | Пропуск весенне-талой воды в с. Тальменка в случае снежных заносов в последующие дни | 100 | С 22.03.2014 | Векшин П.В. мастер |

Исполнитель                                                  гл.инженер    А.А.Дугалев